风格轮动因子筛选系统 v0.1

研究设计与系统构建方案

第一部分 研究设计

1. 研究目标

建立一个统一、可复现、可扩展的单因子测试引擎，评估基于复权日线 OHLCV 构造的资产级因子，对四种美国股票风格未来相对收益的预测能力，并比较纯横截面策略与绝对趋势过滤策略。

系统定位为滚动回测与研究展示平台：所有因子公式、参数、调仓频率、交易成本和策略模板均在每次回测前固定。系统用于观察固定候选信号在指定历史区间内的相对表现，不承担自动寻找最优参数或证明因子永久有效的任务。

2. 资产池

| 代码 | 英文名称 | 中文定位 |
| --- | --- | --- |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 美国大中盘成长 |
| IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | 美国大中盘价值 |
| IWO | iShares Russell 2000 Growth ETF | 美国小盘成长 |
| IWN | iShares Russell 2000 Value ETF | 美国小盘价值 |

储备仓位：

使用 3 个月美国国债收益率代理低风险现金收益。

储备仓位不参与四只风格 ETF 的横截面排名。

仅接收绝对过滤后未使用的风险预算，不视为第五只候选资产。

3. 数据

四只风格 ETF 的复权日线 OHLCV：yfinance。

SPY 的复权日线 OHLCV：yfinance。

交易日历：以有效行情日期索引识别美国市场实际交易日。

储备仓位收益：FRED DGS3MO（3 个月期美国国债收益率）。

原始数据与清洗后数据分层保存；复权口径在全系统中保持一致。

统一暖机期至少 252 个交易日，并以所有资产和因子均有效的日期作为共同回测起点。

4. 信号与执行时点

周频主测试：

每周最后一个实际交易日收盘后计算因子与目标仓位。

仅使用当日收盘及以前可获得的数据。

在下一实际交易日开盘执行调仓。

持有至下一次调仓执行时点。

月频对照测试：

每月最后一个实际交易日收盘后计算。

下一实际交易日开盘执行。

不得使用同一根收盘价同时生成信号并假设按该收盘价成交；执行价格与信号价格必须严格错开。

5. 策略模板

5.1 模板 A：纯横截面

按单因子对四只 ETF 进行统一方向处理和横截面排序。

持有排名前二的 ETF，各配置 50%。

排名后二的 ETF 权重为 0。

策略始终保持 100% 股票风险资产仓位。

5.2 模板 B：绝对趋势过滤 + 横截面

固定过滤条件：当日复权收盘价高于过去 200 个交易日复权收盘价的简单移动平均。

200 日均线仅作为固定风险过滤器，不属于本轮待筛选因子。

先移除未通过过滤的 ETF，再对剩余 ETF 进行横截面排序。

最多持有排名前二的 ETF，每只最多配置 50%。

若仅一只 ETF 合格，则该 ETF 配置 50%，其余 50%进入储备仓位。

若没有 ETF 合格，则 100%进入储备仓位。

6. 交易成本

主假设：单边交易成本 5 bps。

敏感性测试：单边 2 bps、5 bps、10 bps。

交易成本按实际权重变化计算，并同时报告成本前与成本后绩效。

佣金、买卖价差、滑点等统一折算为单边 bps 参数；v0.1 不拆分到逐项费用。

7. 单因子池

| 因子类别 | 因子名称 | 参数 / 窗口 |
| --- | --- | --- |
| 趋势与收益 | 普通动量 | 20、60、120、252 日 |
| 趋势与收益 | 跳过近期动量 | 120-20、252-20 |
| 趋势与收益 | 短期反转 | 5、10 日 |
| 趋势与收益 | 均线趋势 | 20/60、60/120 |
| 趋势与收益 | 距离近期高点 | 60、120 日 |
| 风险 | 历史波动率 | 20、60 日 |
| 风险 | 下行波动率 | 20、60 日 |
| 风险 | 最大回撤 | 20、60、120 日 |
| 风险 | 风险调整动量 | 60、120 日 |
| 风险 | ATR 占比 | 14、20 日 |
| 成交量 | 成交量趋势 | 20/60 日 |

第一轮只测试预先定义的单因子。不同参数组合视为不同候选信号，不根据第一轮结果自动选择最佳参数。第二轮复合信号使用预先定义的经典组合，不以第一轮赢家作为筛选依据。

8. 基准

核心基准：

四只 ETF 静态等权组合：IWF、IWD、IWO、IWN 各 25%，按对应测试频率恢复等权。

SPY 买入并持有。

诊断参考：

IWF、IWD、IWO、IWN 分别买入并持有，用于识别策略是否长期偏向单一赢家。

9. 评价指标

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 因子预测能力 | Rank IC 均值；正 IC 比例；Top 2 - Bottom 2 下一持有期收益差 |
| 收益 | 累计收益；CAGR |
| 风险 | 年化波动率；最大回撤 |
| 风险调整收益 | Sharpe；Sortino；Calmar |
| 相对基准 | 超额收益；Tracking Error；Information Ratio |
| 交易行为 | 年化换手率；累计交易成本；平均储备仓位（模板 B） |

10. 回测协议与稳健性测试

所有因子、参数、调仓频率、交易成本、策略模板和回测区间在运行前固定。

不同参数组合分别作为独立候选信号运行，不在同一次回测中自动择优。

所有候选信号使用统一正式回测起点，以确保结果可比。

系统支持从指定最近年份开始滚动回测；起止日期作为 run 配置保存。

周频与月频分别运行并报告，不在运行后以最佳结果替代原计划。

2 / 5 / 10 bps 成本场景分别保留。

纯横截面与绝对过滤模板分别保留。

可按不同市场阶段切片展示结果，但市场阶段划分仅用于解释，不用于事后调参。

任何规则或参数修改均生成新版本和新运行记录，不覆盖历史结果。

第二部分 系统设计方案

11. 系统定位与设计原则

系统是一台确定性的因子计算与回测机器，不在核心计算链路中使用 Agent 或 LLM。

Python 负责数据清洗、因子计算、组合生成、回测和绩效计算。

数据库负责分层存储、版本追踪、结果复现和前端查询。

前端只读取已计算结果，不在浏览器端执行正式回测。

LLM 未来仅可用于研究辅助、异常解释或文档生成，不参与正式仓位决策。

12. 总体架构

数据接入层：下载 yfinance 与 FRED 数据，并保存原始版本。

数据清洗与质量检查层：检查缺失、重复、异常值、日期和复权口径。

因子注册与计算层：根据因子注册表批量计算各资产各日期的因子值。

信号与组合生成层：完成方向统一、横截面排序、趋势过滤和目标权重生成。

回测执行层：按下一交易日开盘价模拟交易，计算换手、成本、仓位和每日净值。

绩效指标层：计算因子预测指标、收益、风险、相对基准和交易行为指标。

API 与前端层：展示排行榜、因子详情、回测对比和系统状态。

13. 数据分层与核心数据对象

| 数据层 | 建议表名 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 原始行情数据 | raw_market_prices | 保存未经业务清洗的下载结果、来源、下载时间和数据版本 |
| 清洗行情数据 | clean_market_prices | 保存通过质量检查后的统一复权行情 |
| 储备收益数据 | reserve_rates | 保存 DGS3MO 及日收益转换结果 |
| 因子注册表 | factor_registry | 保存因子定义、参数、方向、暖机期和版本 |
| 因子值 | factor_values | 保存每个因子、资产和信号日期的数值 |
| 回测运行 | backtest_runs | 保存每次运行的全部配置和版本信息 |
| 目标仓位 | target_positions | 保存信号日期、执行日期、排名、过滤状态和目标权重 |
| 交易记录 | trade_history | 保存买卖、成交价格、权重变化、换手和成本 |
| 仓位历史 | position_history | 保存每日或调仓后的实际组合权重 |
| 每日净值 | daily_nav | 保存成本前后收益、净值和基准净值 |
| 绩效结果 | performance_metrics | 保存每次运行的全部回测指标 |
| 数据质量日志 | data_quality_logs | 保存缺失、重复、异常及清洗处理记录 |

14. 模块设计

14.1 数据接入与清洗模块

支持全量下载与增量更新。

原始数据先入库，再执行清洗和质量检查。

检查重复日期、缺失值、OHLC 逻辑、负价格、负成交量和异常跳变。

记录数据来源、下载参数、数据版本和清洗版本。

禁止使用未来数据回填历史缺口。

14.2 因子注册与计算模块

每个参数组合拥有唯一 factor_id，例如 momentum_20、momentum_60。

注册信息包括因子家族、公式说明、必需字段、参数、方向、暖机期和版本。

计算模块只生成因子值，不负责排名、仓位和绩效计算。

新增因子时只需注册配置并实现统一接口，不修改回测主流程。

14.3 信号与组合模块

识别周频与月频信号日期和执行日期。

统一处理 higher_is_better 与 lower_is_better 的因子方向。

执行横截面排名、Top 2 选择、200 日均线过滤和储备仓位分配。

输出目标仓位，不负责模拟成交和计算收益。

14.4 回测执行模块

使用信号日期后的下一实际交易日开盘价执行。

支持分数份额，不考虑做空和融资。

根据交易前实际权重与目标权重计算换手和交易成本。

逐日更新仓位、收益和净值，并记录交易明细。

14.5 绩效指标模块

统一计算研究设计第 9 节所列指标。

同时生成策略、四 ETF 等权和 SPY 的可比较净值序列。

所有指标均明确频率、年化方法、无风险收益和成本口径。

14.6 API 与前端模块

首页展示数据更新时间、系统版本、最近运行状态和因子排行榜。

支持按 CAGR、Sharpe、最大回撤、Rank IC、超额收益和换手率排序。

因子详情页展示定义、参数、净值、回撤、仓位、Rank IC、成本和基准对比。

对比页支持同因子不同参数、频率、策略模板和成本场景并排比较。

15. 版本管理与可复现性

每次回测生成唯一 run_id。

每个 run 至少保存 data_version、cleaning_version、factor_version、strategy_version、engine_version。

完整保存资产池、因子参数、回测区间、共同起点、调仓频率、成本、策略模板和基准配置。

任何代码、数据、因子公式或参数变化均创建新运行，不覆盖旧结果。

运行状态至少包括 pending、running、completed、failed；失败运行保留异常信息。

16. 首页排行榜与结果解释

初期因子数量较少时，可展示全部候选信号并支持多列排序。

默认不设置唯一“最佳因子”，避免单一指标主导研究结论。

建议首页默认展示：CAGR、Sharpe、最大回撤、Rank IC、相对四 ETF 等权超额收益、年化换手率。

分别标记表现较强、表现较弱和异常结果；表现较差不代表反向后必然有效。

所有排名必须显示对应回测区间、调仓频率、策略模板、交易成本和运行版本。

17. 开发顺序

| 阶段 | 模块 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 1 | 数据库与数据层 | 表结构、迁移、yfinance/FRED 接入、原始数据入库、清洗与质量检查 |
| 阶段 2 | 因子引擎 | 因子注册表、统一计算接口、v0.1 因子实现、因子值入库和单元测试 |
| 阶段 3 | 信号与组合 | 调仓日识别、横截面排序、Top 2、200 日过滤、储备仓位和目标仓位入库 |
| 阶段 4 | 回测引擎 | 下一交易日开盘执行、换手、成本、仓位、交易和净值 |
| 阶段 5 | 绩效引擎 | 核心指标、基准、Rank IC、Top 2-Bottom 2 差值和结果入库 |
| 阶段 6 | API 与前端 | 首页排行榜、因子详情、回测对比、系统状态和错误提示 |

18. v0.1 验收标准

可通过一条命令或统一任务完成数据更新、因子计算和批量回测。

所有候选信号使用统一正式回测起点。

周频、月频以及两套策略模板均可独立运行。

2 / 5 / 10 bps 成本场景均可复现和比较。

每次运行可通过 run_id 完整恢复配置、仓位、交易、净值和指标。

前端可按关键指标排序全部因子，并打开因子详情页。

四 ETF 等权与 SPY 基准使用一致的复权和执行口径。

历史运行不会因数据或代码更新被覆盖。

核心计算模块具有单元测试，完整流程具有集成测试。

19. 暂不纳入 v0.1 的功能

机器学习自动选因子或优化权重。

基于第一轮结果自动筛选复合因子。

宏观状态因子、新闻信号和产业轮动。

实时行情、自动实盘交易和订单管理。

Agent 或 LLM 参与正式因子计算、仓位决策和绩效计算。

复杂组合优化器、做空、杠杆和衍生品。

开发前审查修订附录

更新日期：2026-07-31

本附录记录开发前审查后已确认的口径及仍待确认事项。若与正文存在冲突，在待确认事项完成决策后，以本附录的最终确认版本为准。原始设计文档保留不覆盖。

A. 已确认的核心口径

v0.1 采用复权价格空间中的权重收益型回测，不实现真实分红现金、拆股份额或券商级现金账本。

信号于周/月最后一个实际交易日收盘后生成，下一实际交易日复权开盘执行。

全部正式候选因子共用一个正式信号起点；暖机数据从正式起点向前读取，且不计入正式绩效。

实际起点在数据、最长窗口、200 日过滤器和下一日开盘均有效后尽可能取早；最晚可接受起点为 2026 年首个有效美国交易日。

DGS3MO 只使用当时已发布的最近观测值并向前填充，按实际日历天数转换为储备收益；禁止向后填充。

采用单边换手，初始建仓收费、期末不强制清仓；ETF 与储备仓位转换时不对现金腿重复收费。

200 日均线包含信号日，严格使用复权收盘价大于均线；过滤后每只合格 ETF 固定 50%，剩余预算进入储备仓位。

Rank IC 使用四只 ETF 的 Spearman 横截面相关；预测区间为当前执行日开盘至下一执行日开盘。

PostgreSQL 为正式权威数据库；各层通过版本化数据契约连接，核心数学函数保持纯函数，数据库访问由 repository/service 边界负责。

B. 数据与版本补充要求

原始层保留供应商原始 OHLCV、Adj Close、分红、拆股、请求参数、下载时间和内容哈希。

清洗层显式保存原始价格、复权因子和复权 OHLC；成交量保存原始值。

数据修订产生新的 data_version，不覆盖旧数据版本。

每次实验使用 experiment_id 分组，每个参数组合使用独立 run_id；相同版本与规范化配置可通过 run_fingerprint 复用已完成结果。

正式结果必须引用 data_version、cleaning_version、factor_version、strategy_version 和 engine_version。

C. 缺失值原则

ETF 的价格、执行开盘价、调整因子和因子值不得使用前后平均、中位数、线性插值或向后填充。数据处理层必须在发布正式清洗数据集前完成完整性检查；关键字段缺失或质量不达标时，数据版本发布失败，系统在进入因子和回测层之前终止。修复数据或生成新数据版本后才允许重启实验。DGS3MO 是唯一允许按规则向前填充的数据。

D. 因子版本补充

因子公式定义与参数实例分离：factor_definition_id 表示公式，factor_variant_id 表示具体参数。同一概念的不同合理计算方式可以注册为不同定义，但必须在实验开始前固定，不能根据回测表现追加或改写。

E. 第二轮确认结果与唯一剩余事项

ETF 关键行情缺失时，是否正式采用‘实验失败、不做任何价格插值’。

四 ETF 等权基准采用同频恢复等权并收取成本，还是初始各 25% 后买入持有。

完成的正式实验是否永久保留并仅允许归档；开发和失败运行是否可按策略清理。

普通动量、跳过近期动量、短期反转、均线趋势、近期高点、历史/下行波动率、最大回撤、风险调整动量、ATR 和成交量趋势的最终数学公式及方向。

DGS3MO 是否最终采用 ACT/365 日历日计息近似。

数据质量门禁：关键 ETF 数据不完整时，数据层直接终止，不允许进入因子或回测层。

四 ETF 主基准采用同频恢复等权的 B1 方案并承担相同成本；SPY 买入持有，仅承担初始建仓成本。

候选因子公式与方向按实施计划第 6 节冻结；DGS3MO 固定采用 ACT/365 日历日计息。

同一系统版本内的正式实验保留并通过 run_fingerprint 复用。唯一剩余事项是：版本升级前完成可校验、可恢复归档后，是否允许从活动数据库清理旧版本实验。

F. 修订后的开发顺序

| 阶段 | 产物 | 依赖 | 验收重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 研究规范冻结 | 公式、数据/成本/基准规则、黄金样例 | 完成 E 节决策 | 单周期可手工复算 |
| 1 项目与数据库 | 项目骨架、迁移、版本与运行模型 | 阶段 0 | 空库可重建，结果不可误覆盖 |
| 2 数据层 | 原始快照、清洗数据、DGS3MO、质量门禁 | 阶段 1 | 数据点可追溯，无未来填充 |
| 3 因子层 | 注册表、单因子、因子值 | 阶段 2 | 全部公式通过黄金测试 |
| 4 信号组合层 | 日历、Top 2、趋势过滤、目标权重 | 阶段 3 | 无同日成交，权重规则正确 |
| 5 回测基准层 | 成交、漂移权重、成本、净值、基准 | 阶段 4 | 逐日对账，gross/net 可追溯 |
| 6 指标层 | IC、Top-Bottom、收益风险与相对指标 | 阶段 5 | 与独立手算一致 |
| 7 API 与前端 | 排行榜、详情、对比和异常状态 | 阶段 6 | 只读正式结果，条件完整展示 |