风格轮动因子筛选系统 v0.2 计划初稿

1. 版本定位

v0.2 将 v0.1 的单因子筛选系统升级为一套具备以下五层结构的美股风格轮动研究平台：

因子库

→ 信号库

→ 模型库

→ 策略库

→ 实验库

v0.2 的正式目标是：

基于少量、可解释、低冗余的经典市场数据因子，建立第一套多维度复合信号模型，并通过长期历史与近期多区间回测评价其稳定性和时效性。

新闻信号、宏观信号和产业轮动不进入 v0.2 正式计算链路。

2. v0.1兼容要求

- 保留四只风格ETF及DGS3MO储备仓位；

- 保留周频和月频；

- 保留纯横截面与200日均线过滤策略；

- 保留2/5/10 bps成本场景；

- 保留下一交易日开盘执行；

- 保留四ETF等权与SPY基准；

- 保留全部历史run和结果；

- v0.1的288次正式回测必须可复现；

- 数据库迁移不能破坏现有记录。

3. 因子库

对象

- factor_definition：因子公式；

- factor_variant：参数实例；

- factor_value：因子值。

因子维度

- 动量与趋势；

- 反转与超买超卖；

- 尾部分布；

- 波动与风险；

- 成交量与流动性；

- 交易时段结构作为可选扩展。

因子库治理

- 所有因子拥有明确公式、输入字段、参数、暖机期和版本；

- 新因子进入模型前必须完成相关性与增量价值检查；

- 同一经济家族不能因指标数量更多而自然获得更高权重；

- 修改公式产生新版本，不覆盖原定义。

4. 信号库

信号定义为：

因子实例

+ 方向

+ 标准化

+ 极值处理

+ 缺失值处理

+ 可选阈值

信号库支持：

- 从因子实例生成信号；

- 查看信号定义和方向；

- 查看Rank IC、正IC比例和Top-Bottom；

- 查看不同区间稳定性；

- 查看与其他信号的相关性；

- 查看被哪些模型引用。

5. 模型库

首个正式模型为：

Classic Market Composite Model v1

包含五个维度：

- 动量；

- 反转；

- 尾部分布；

- 波动风险；

- 成交量流动性。

采用两级权重：

- 维度内部信号权重；

- 不同维度之间的模型权重。

v0.2首轮支持：

- 单信号模型；

- 维度内等权模型；

- 五维等权模型；

- 预先定义固定权重模型。

自动优化和动态权重只保留接口，暂不进入首轮正式版本。

6. 策略库

策略族：

US Style Cross-sectional Rotation

正式变体：

- Top-2 Equal Weight；

- Top-2 Equal Weight + 200D Trend Filter。

策略和模型解耦：

- 同一模型可运行在不同策略变体上；

- 同一策略可比较不同模型；

- 策略只负责资产选择、仓位、调仓、过滤、执行和成本；

- 模型只负责输出资产评分。

7. 实验库

一次实验必须绑定：

- 模型版本；

- 策略版本；

- 资产池；

- 回测区间；

- 频率；

- 成本；

- 基准；

- 数据版本；

- 清洗版本；

- 引擎版本。

支持区间模板：

- 全历史；

- 最近10年；

- 最近5年；

- 最近3年；

- 最近1年；

- 自定义区间。

不同区间默认分组展示，避免短区间结果和长区间结果直接混排。

8. 因子过滤

系统增加因子冗余诊断：

- 经济家族分类；

- 因子值Spearman相关性；

- 单信号收益相关性；

- 持仓重合率；

- 参数稳定性；

- 加入模型后的样本外增量表现。

初始高相关提醒阈值可设为：

∣ρ∣≥0.85

该阈值只触发诊断，不自动删除因子。

9. 评价指标

核心展示

- 净CAGR；

- 基准CAGR；

- 年化主动收益；

- 净Sharpe；

- 最大回撤。

详情诊断

- Rank IC；

- 正IC比例；

- Top-Bottom；

- Information Ratio；

- 年化换手率；

- 累计成本；

- 多区间表现。

后端完整保留

继续计算v0.1已有全部指标，供高级详情、API和研究诊断使用。

10. 页面结构

Dashboard

Factors

Signals

Models

Strategies

Experiments

Compare

API

排行榜迁移为实验排行榜，排名对象是：

模型 × 策略 × 区间 × 频率 × 成本 × 数据版本

11. 暂不纳入

- 新闻信号；

- 宏观因子；

- 自动因子搜索；

- 机器学习权重优化；

- 动态因子择时；

- 多防御资产；

- 产业轮动；

- 做空、杠杆、衍生品；

- 实盘交易。

12. 验收标准

- v0.1结果可完整复现；

- 五层对象在数据库和代码中明确分离；

- 完成首批扩充因子；

- 完成因子相关性诊断；

- 完成第一套五维复合模型；

- 两套现有策略均可接入复合模型；

- 支持多区间实验；

- 首页只显示核心指标；

- 后端保留完整诊断指标；

- 模型、策略和实验版本可追溯；

- 旧结果不被覆盖；

- 正式代码具有单元测试和集成测试。